РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____.2024 № ____

х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Божковского сельского

поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Божковского сельского поселения                                                                           А.В. Леплявкина

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от ____.2024 №___

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 90 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс                                                                                                                                                                                                                                           мероприятий, в результате которых:

- работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорожной одежды автомобильных дорог по ул. Степная, ул. Горняцкая п. Тополевый; ул. Октябрьская х. Божковка Божковского сельского поселения;

- работы по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Божковского сельского поселения

- работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах населенных пунктов поселения;

- проведены работы по механизированной снегоочистке от снежных заносов автомобильных дорог в границах населенных пунктов Божковского сельского поселения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Божковского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Божковского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Выполнены работы работы по механизированной снегоочистке от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, расположенных в границах населенных пунктов Божковского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме. Проведены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорожной одежды автомобильных дорог по ул. Степная, ул. Горняцкая п. Тополевый; ул. Октябрьская х. Божковка Божковского сельского поселения.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» выполнено в полном объеме:

- проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах, расположенных в границах населенных пунктов Божковского сельского поселения.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1;

- проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах, расположенных в границах населенных пунктов Божковского сельского поселения.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 29.12.2022 № 44.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023 году, является своевременное поступление средств из Бюджета Красносулинского района, за счет которого осуществлялось финансирование программы, на основании соглашения о передачи полномочий, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета Красносулинского района составил 1 051,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2022 №52 «О бюджете Божковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1 051,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета района – 1 051,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 963,7 тыс. рублей или 91,6%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.

Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение - 0, фактическое значение- 0.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)» – плановое значение - 0, фактическое значение – 0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1,0_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

963,7 тыс. рублей / 1051,9 тыс. рублей = 0,92.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Божковского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,92=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 1 051,9 | 1 051,9 | 963,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1 051,9 | 1 051,9 | 963,7 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» | всего | 751,9 | 751,9 | 711,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района | 751,9 | 751,9 | 711,2 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 191,5 | 191,5 | 191,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 191,5 | 191,5 | 191,5 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 560,4 | 560,4 | 516,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 560,4 | 560,4 | 516,7 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» | всего | 300,0 | 300,0 | 252,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 300,0 | 300,0 | 252,5 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 300,0 | 300,0 | 252,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 300,0 | 300,0 | 252,5 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Проведены мероприятия по очистке дорог от снега; работы по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Божковского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | наличие автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям | работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорожной одежды автомобильных дорог по ул. Степная, ул. Горняцкая п. Тополевый; ул. Октябрьская х. Божковка Божковского сельского поселения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Божковского сельского поселения | Проведены мероприятия по по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах населенных пунктов поселения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Шевчук Н.В.) |  | Х |  |  |  |  |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Божковского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | - | - | - |  |

### Приложение № 4

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2023 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» | Специалист 1 категории Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 751,9 | 751,9 | 711,2 | 40,7 оплата по факту выполненных работ |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведены мероприятия по очистке дорог от снега; работы по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Божковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист 1 категории Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорожной одежды автомобильных дорог по ул. Степная, ул. Горняцкая п. Тополевый; ул. Октябрьская х. Божковка Божковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 560,4 | 560,4 | 516,7 | 40,7 оплата по факту выполненных работ |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист 1 категории Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорожной одежды автомобильных дорог Божковского сельского поселения; работы по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Божковского сельского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | Х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» | Специалист 1 категории Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 300,0 | 300,0 | 252,5 | 47,5 оплата по факту выполненных работ |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист 1 категории Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведены мероприятия по восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах населенных пунктов поселения необходимой для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Божковского сельского поселения На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,0 | 300,0 | 252,5 | 47,5 оплата по факту выполненных работ |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист 1 категории Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | На сходах граждан и в общеобразовательных учреждениях поселения проведены агитационные беседы по безопасности дорожного движения, соблюдению правил дорожного движения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 8. | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 1 051,9 | 1 051,9 | 963,7 | 88,2 оплата по факту выполненных работ |