Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 33,1 | 33,1 | 2,8 |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Произведена уплата взносов в полном объеме на основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 33,1 | 33,1 | 2,8 |  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проводится регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. На сходах граждан затронуты вопросы о своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - |  | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Предоставление населению информации по вопросам ЖКХ | X | 30.09.2024 | X | X | X |  | Х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 5 583,4 | 5 583,4 | 2 946,5 |  | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 1 356,0 | 1 356,0 | 819,9 |  | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов, уборка несанкционированных свалок. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 250,0 | 250,0 | 140,4 |  | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций. Проведены мероприятия по противоклещевой обработке мест массового пребывания людей, работы по скашиванию травы в населенных пунктах, благоустройству территории кладбищ (уборка мусора, вырубка кустарников, подвоз песка), по санитарной обрезке деревьев, отлову и содержанию животных без владельцев на территории Божковского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 3 977,4 | 3 977,4 | 1 986,2 |  | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Оплата за освещение улиц Божковского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения. | X | 30.09.2024 | X | X | X |  | Х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | X | X | X | 6 183,6 | 6 183,6 |  | 2 949,3 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018г. № 91.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 6 183,6 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения.  Фактическое освоение средств составило 2 949,3 тыс. рублей или 47,7  %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Божковского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 28.12.2023 № 45 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»  на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) в 2024 году предусмотрено 33,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения».

1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения». На основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником помещения – юридическим лицом произведена уплата взносов в полном объеме и своевременно.

Мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».  На реализацию данного мероприятия денежные средства не предусмотрены.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2024 г. достигнуты следующие результаты:

Своевременное предоставление населению информации по вопросам ЖКХ.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2024 году предусмотрено  5 583,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 946,5 тыс. рублей или 52,8%.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

-  2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения.

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов». Проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок.

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы». Проведены мероприятия по противоклещевой  обработке мест массового пребывания людей, работы по скашиванию травы в населенных пунктах, благоустройству территории кладбищ  (уборка мусора, вырубка кустарников, подвоз песка), по санитарной обрезке деревьев, отлову и содержанию животных без владельцев на территории Божковского сельского поселения.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2024 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 6 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники;

- проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок;

- работы по скашиванию травы в населенных пунктах.

Главы Администрации Божковского

сельского поселения                                                                                                    А.В. Леплявкина

Исполнитель: Наталья Викторовна Шевчук