РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.12.2024 № 52

х. Божковка

О внесении изменений в распоряжение

администрации Божковского сельского

поселения от 28.12.2023 №45

В соответствии с постановлениями Администрации Божковского сельского поселения от 25.12.2024 № 107 «О внесении изменений в Приложение №1 к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 91», от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», Администрации Божковского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Божковского сельского поселения от 28.12.2023 г №45 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год» изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                    А.В. Леплявкина

Приложение

к распоряжению Администрации

Божковского сельского поселения

от 25.12.2024 № 52

План реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Х | Х | 617,4 | - | - | - | 617,4 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2024 | 50,3 | - | - | - | 50,3 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | повышение удовлетворенности населения Божковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 31.12.2024 | 567,1 | - | - | - | 567,1 | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1 | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | предоставление населению информации по вопросам ЖКХ | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | Х | Х | 5 996,1 | - | - | - | 5 996,1 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения | 31.12.2024 | 1 755,9 | - | - | - | 1 755,9 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | уборка несанкционированных свалок | 31.12.2024 | 250,0 | - | - | - | 250,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | повышение уровня благоустройства территории поселения. | 31.12.2024 | 3 990,2 | - | - | - | 3 990,2 | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | инспектор Шевчук Н.В., Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В. | оплата за освещение улиц Божковского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11 | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | X | X | 6 613,5 | - | - | - | 6 613,5 | - |