Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы :Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями |  | 01.01. 2014 г. | 30.06. 2014 г. | 1467,0 | 1155,1 | 1155,1 |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015г. |  | 01.01. 2014 г. | 30.06. 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями |  | 01.01. 2014 г. | 30.06. 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | повышение удовлетво- ренности населения Божковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; планируется произвести ремонт водопроводной линии |  | 01.01. 2014 г. | 30.06. 2014 г. | 1467,0 | 1155,1 | 1155,1 |
| 1.1.4 | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | размещена информация на стендах поселения по вопросам ЖКХ |  | 01.01. 2014 г. | 30.06. 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Иные мероприятия в области жилищного хозяйства | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под жилой дом |  | 01.01. 2014 г. | 30.06. 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | предоставление населению информации по вопросам ЖКХ, выполнение комплекса кадастровых работ |  | X | 30.06. 2014 г. | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | организация освещения улиц, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки |  |  |  | 2354,7 | 825,9 | 825,9 |
| 2.1.1 | Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения №2185 от 30.12.13г. | 01.01. 2014 г. |  | 30.09. 2014 г. | 994,0 | 213,7 | 593,8 |
| 2.1.2 | Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | проведение субботников на территории поселения по уборке насанкционированных свалок(Дог.№20 от 20.08.14г-32,7 и т.д. | 01.01. 2014 г. |  | 30.09. 2014 г. | 318,0 | 219,1 | 219,1 |
| 2.1.3 | Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | повышение уровня благоустройства территории поселения, заключены 15трудовых договоров обкос травы,работы по благоустройству мест захоронения, круглосуточное наблюдение за недвижимостью. | 01.01. 2014 г. |  | 30.09. 2014 г. | 1240,9 | 810,9 | 810,9 |
| 2.1.4 | Информирование населения по вопросам благоустройства | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 01.01. 2014 г. |  | 30.09. 2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | А.А.Хуррамова инспектор ( Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | оплата за освещение улиц Божковского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения | X |  | 30.09 2014 г. | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Божковского сельского поселения                                                                    В.Д.Гуцалюк