Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения »

отчетный период  2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Инспектор-Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | В сфере управления многоквартирными домами работает одна управляющая организация ООО «РКС». В первом полугодии 2014 года в соответствии с ч.7 ст.170 Жилищного кодекса РФ определен способ формирования фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов на счете регионального оператора – «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», данный способ ведет к улучшению техническому состоянию МКД, улучшению условий проживания граждан. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие: Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Инспектор-Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | В целях повышения уровня и качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения (договор №114/060/9, №301/060/21,№116/060-33 от 20.012014г.). Произведены ремонтные работы по замене труб центральной магистрали подачи воды в п.. Тополевый (договор №5-ОУ от 02.02.2014г., №9-ОУ от 21.04.14г., №19 от 18.08.14г., №26 от 01.10.2014г., №30 от 03.10.2014г.). Приобрет.труб дог №5 от 11.02.14г; дог. №66 от12.02.14г; бурение скважин дог.№2,12,13,4,11,17 на сумму-1006,5 тыс.руб; схема водоснабж дог №53 от 15.02.14-20,0 тыс.руб; монтаж насосной дог №7 от 20.03.14г;огражд.насосн.станц- дог№б/н от 01.11.14- | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2019.4 | 1996.1 | 1996,1 |
| 1.3. | Мероприятие: Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Инспектор-Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | За прошедший период проведены сходы граждан по вопросам выбора собственниками помещений в многоквартирных домах о выборе способа формирования фонда капитального ремонта МКД, распространены информационные материалы для жителей многоквартирных домов по оплате взносов на капитальный ремонт. На сходах также были затронуты вопросы водоснабжения, качества подаваемой воды, своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор-Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | За отчетный период были заключены 420 договора на оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйство. Плановые работы выполнены в соответствии с установленными сроками. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Инспектор-Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены работы по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения (договор №55 от 20.11.14г., №56 от 19.11.2014г., №б/н от 22.09.2014г., №1/5 от 26.05.2014г). дог №б/н от 06.10.14г; Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 704.1 | 458.0 | 458,0 |
| 2.2. | Мероприятие: Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Инспектор-Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | За истекший период производились работы по выявлению и недопущению складирования ТБО на территории поселения (договор №07 ОУ от 14.03.2014г.). В следствии чего было ликвидировано три несанкционированных свалки в х. Обухов-4, х.Божковка, п.Тополевый .дог.№10-ОУ от 05.05.14; дог № 18/2 от 12.05.14; дог№12 ОУ от 26.05.14; дог №14-ОУ от 13.06.14;дог №20 от 20.08.14г; дог№04 от 01.12.14г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 334.8 | 334.5 | 334,5 |
| 2.3 | Мероприятие. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Инспектор-Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведены следующие работы: - уборка территории поселения, (договор №11 от 02.04.2014г.); -приведены в порядок памятники (договор №44 от 07.05.2014г.), - обрезка деревьев дог №12 от 08.04.14; дог №32 от 29.10.14г. - проведен обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения (договор № 11-ОУ от 12.05 2014г., №15-ОУ от 01.07.14.., №21 от 22.09.2014г.); - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей (договор №258/060/15 от 12.03.2014г.); - благоустройство кладбищ –дог №08_ОУ от 10.04.14г; | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1267.8 | 1266.9 | 0.9 |
| 2.4 | Мероприятие: Информирование населения по вопросам благоустройства | Инспектор-Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводится информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор-Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведено 8 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. Уничтожено три несанкционированных свалки Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан, Посажено саженцев деревьев. Было заключено 10 договоров на оказание услуг в сфере благоустройства. | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Глава Божковского сельского поселения                                                 В.Д.Гуцалюк