Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Специалист первой категории Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | «Гражданам (семьям), признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий» | 1 января 2014 | 30 сентября 2014 | 1287,0 | 44,3 | 560,0 |
| 1.1.1. | Переселение граждан из аварийного жилья, подлежащим сносу или реконструкции. | Специалист первой категории Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством | 1 января 2014 | 30 сентября 2014 | 1287,0 | 44,3 | 560,0 |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы | Специалист первой категории Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 1 января 2014 | 30 сентября 2014 | 1287,0 | 44,3 | 560,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Специалист первой категории Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 1 января 2014 | 30 сентября 2014 | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы | Специалист первой категории Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 1 января 2014 | 30 сентября 2014 | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Божковского сельского поселения                                               В.Д.Гуцалюк