Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период  2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктурыБожковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Инспектор А.А.Хуррамова. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 834,9 | 289,4 | 289,4 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Инспектор А.А.Хуррамова. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | За истекший период произведены мероприятия по ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: работы по уборке мусора и обкос придорожной полосы внутрипоселковых дорог поселения договор №1 от 24.04.2014г., №2 от 25,04.2014г., № 51 от 04,08.2014г., №67 от 03,03.2014г., очистка дорог от снега №27 от 15,12.2014г. длг №б/н от11,08,14-91,7 ;грейд.дорог дог№24 от15,11,14 -44,6 тыс.рублей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 675,1 | 223,5 | 223,5 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Инспектор А.А.Хуррамова. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Мероприятия по данной категории не производились | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 150,0 | - | - |
| 1. | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор А.А.Хуррамова. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены мероприятия по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог, скашиванию травы на обочинах, грейдировка дорог. Отсыпка дорог, | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Инспектор А.А.Хуррамова. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Мероприятия по изготовлению дорожных знаков проведены в октябре месяце. Заключен договор на установку 11 дорожных знаков на сумму 91,7 тыс. руб. Дог№41-40,3 тыс.руб; дог№18 от1,08,14-31,2 тыс.руб; дог№ 52 от4,08,14 -22,7 тыс.руб;дог№ б/н -60,0 тыс.руб | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 312,0 | 282,2 | 282,2 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Инспектор А.А.Хуррамова. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Изготовление листовок по пропаганде дорожного движения не проводилось | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие подпрограммы | Инспектор А.А.Хуррамова. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Изготовлено 11 дорожных знаков, необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения сети населенных пунктов Божковского сельского поселения | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Глава Божковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк