Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Инспектор Хуррамова А.А. (глава поселения В.Д.Гуцалюк) | X | X | X | 1950,0 | 1950,0 | 1640,8 | 1640,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Инспектор Хуррамова А.А. (глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания;планируется произвести ремонт водопроводной линии: договор №15 от 15.03.15-99999,00 ООО»Пласт-Строй»; дог.№6 от 5,05,15-30294,00 ;дог.№5 от 21,04,15г-93,0 тыс.руб. дог.№б/н от 10,06,15г-99800,00 ИП Горбатенко;РФ.Гипрониигаз» дог.№№43-15;40-15;47-15;45-15 от 16.06.15г-117294,30 ;дог №б/н от2,03,15-25,0 тыс.руб; дог.б/н от 8,06,15г -49119,00ООО «Рем.Ком.Строй»;ООО РКС дог №б/н от 24,03,15 -150525,00; Гипрониигаз Дог.№40,45,47,43 от 16,06,2015-273686,70;МУП «Божковское» дог№Д-16 от01,07,15г-34128,00;ИПГорбатенко№б/н от 08,07,15-99800,00;Насосэнергомаш№Д138 от 16,07,15-482180,00,Д-175 от 15,09,15-29550,00;. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 1950,0 | 1950,0 | 1640,8 | 1640,8 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Инспектор Хуррамова А.А. (глава поселения В.Д.Гуцалюк) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 16 сходов. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Инспектор Хуррамова А.А. (глава поселения В.Д.Гуцалюк) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |  | X | X | X | 777,0 | 777,0 | 314,1 | 731,4 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Инспектор Хуррамова А.А. (глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Оплата за электроэнергию уличного освещения. Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору № 2560 от 29.01.2015г. Техническое обслуживание сетей уличного освещения не проводилось. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 572,1 | 572,1 | 200,5 | 572,1 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Инспектор Хуррамова А.А. (глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 5 субботника и ликвидированы 3 несанкционированные свалки. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 122,0 | 122,0 | 56,9 | 92,8 |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Инспектор Хуррамова А.А. (глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Для реализации данного мероприятия были заключены договора на противоклещевую обработку мест общего пользования № 184/060/74 от 26.03.2015; на дезинфекцию питьевой системы № 79/060/61 от 21.01.2015; на бактериологическое исследование питьевой воды № 78/060/29 от 21.01.2015. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Заключено 2 договора на ремонт памятников от 22.04.2015 № 1 и № 2. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 82,9 | 82,9 | 56,7 | 66,5 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Инспектор Хуррамова А.А. (глава поселения В.Д.Гуцалюк) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Инспектор Хуррамова А.А. (глава поселения В.Д.Гуцалюк) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 8 304,0 | 8 304,0 | 2 339,4 | 7 482,3 |

Глава Боэжковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк