Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. | X | X | X | 2069,8 | 2069,8 | 2064,1 | 2064,1 | 5,7тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. | Бюджет Божковского сельского поселения техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015г. Разработка схем газоснабжения (договор № 40/15 от 16.06.2015г. и т.д.) Ремонт уличного водоправода (договор № 16 от 01.07.2015г. и т.д.) оплата за дизенфекцию питьевой воды (договор № 7/060/4 от 14.01.2015г. и т.д.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2069,8 | 2069,8 | 2064,1 | 2064,1 | 5,7тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. |  | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 1.2 Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями. |  |  | - | - |  | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. |  | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. |  | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 9 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. | X | X | X | 3179,8 | 3179,8 | 3173,2 | 3173,2 | 6,6 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. | организация освещения улиц, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 651,4 | 651,4 | 645,3 | 645,3 | 6,1тыс.руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
| 11 | Мероприятие 2.1.1 Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. | Оплата за электроэнергию уличного освещения по договору энергоснабжения (договор №7007 от 30.12.2015г.), произведен ремонт сетей уличного освещения (договор б/н от 22.06.2015г. и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. |  | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 2.2 Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. | уборка несанкционированных свалок (договор № 11 от 27.04.2015 г. и т.д.), устройство контейнерных площадок (договор № 28 от 01.12.2015г.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 347,5 | 347,5 | 347,5 | 347,5 | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. |  | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 2.3 Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. | Повышение уровня благоустройства территории поселения, скашивание травы (договор № 14 от 01.06.2015 г. и т.д.) работы по благоустройству кладбищ (догвор № 9 от 01.04.2015 г. и т.д.), обрезка крон деревьев (договор б/н от 23.06.15г.и т.д.) |  |  | 2180,9 | 2180,9 | 2180,4 | 2180,4 | 0,5тыс.руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. |  | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 16 | Основное мероприятие 2.4 Информирование населения по вопросам благоустройства | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. | размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 | Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. |  | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 18 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 5249,6 | 5249,6 | 5237,3 | 5237,3 | 12,3тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Глава поселения - Гуцалюк В.Д. инспектор Хуррамова А.А. | X | X | X | 5249,6 | 5249,6 | 5237,3 | 5237,3 | 12,3тыс. руб. |

Глава Божковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

Инспектор Хуррамова А.А.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» по итогам 2015 года»

Муниципальная программа Божковского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная  программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено    5249,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 5237,3 тыс. рублей, или 99,8 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно- коммунального хозяйства»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории»;

В соответствии с постановлением от 27.11.2014 № 119 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно- коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2015 год предусмотрено 2069,8 тыс. рублей. По итогам 2015 года заключено 16 муниципальных контракта и договора на сумму 2064,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2064,1 тыс. рублей, или 99,7 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории» (далее – подпрограмма 2) на 2015 год предусмотрено 3179,8 тыс. рублей. По итогам 2015 года заключено 66  муниципальных контракта и договора на сумму 3173,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3173,2 тыс. рублей, или 99,8 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия и контрольные события со сроками реализации в отчетном году исполнены. Факты невыполнения в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Божковского

сельского поселения                                               В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

Инспектор Хуррамова А.А.