Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»

отчетный период 01.10.2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Специалист Ворошилова Я.В. (глава поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 1460,1 | 1460,1 | 392,0 | 392,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. | Специалист Ворошилова Я.В. (глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда. Софин.на жилье-30184,00;Соглаш. б/н от 1,06,15г -361816,00.соц.выплаты за жилье; | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 1460,1 | 1460,1 | 392,0 | 392,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Специалист Ворошилова Я.В. (глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист Ворошилова Я.В. (глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключены 2 муниципальных контракта на, Подготовлена аукционная документация на приобретение жилого помещения для переселения 1 семьи. Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Специалист Ворошилова Я.В. (глава поселения Гуцалюк В.Д.) |  |  |  | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного не пригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. | Специалист Ворошилова Я.В. (глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Выполнение иных мероприятий в сфере обеспечения жильем населения Божковского сельского поселения |  |  | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие программы 2.2. | Специалист Ворошилова Я.В. (глава поселения Гуцалюк В.Д.) | Выполнение иных мероприятий в сфере обеспечения жильем населения Божковского сельского поселения | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 8 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 1460,1 | 1460,1 | 392,0 | 392,0 |

Глава Божковского сельского поселения                                                 В.Д.Гуцалюк