Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» отчетный период   6  мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | А.А.Хуррамова инспектор (Глава Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков |  | 01.01. 2015 г. | 30.06. 2015 г. | 775,2 | 326,0 | 326,0 |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | А.А.Хуррамова инспектор (Глава Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк ) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог (Договор 9 от 25.04.2015 г. – 24,6; ) |  | 01.01. 2015 г. | 30.06. 2015 г. | 308,3 | 75,4 | 75,4 |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | А.А.Хуррамова инспектор (Глава Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк ) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог дог.№б/н от 1.06.15г.-99,0 тыс.руб. дог.№6 от 29.04.15г.-81,6 тыс.руб. |  | 01.01. 2015 г. | 30.06. 2015 г. | 280,7 | 180,6 | 180,6 |
| 1.1.3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | А.А.Хуррамова инспектор (Глава Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк ) | содержание и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием автомобильных дорог в полном объеме |  | 01.01. 2015 г. | 30.06. 2015 г. | 80,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности | А.А.Хуррамова инспектор (Глава Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк ) | Оформление технической документации на автомобильные дороги (чистка снега)Договор №15 2.04.15 – 70,0 тыс.руб |  | 01.01. 2015 г. | 30.06. 2015 г. | 106,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | А.А.Хуррамова инспектор (Глава Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк ) | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, в соответствии с заключенными контрактами) |  | 01.01. 2015 г. | 30.06. 2015 г. | 775,2 | 326,0 | 326,0 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | А.А.Хуррамова инспектор (Глава Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк ) | разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения | 01.01. 2015 г. |  | 30.06. 2015 г. | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Организация дорожного движения | А.А.Хуррамова инспектор (Глава Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Божковского сельского поселения (2-ое полугодие 2015 г.) | 01.01. 2015 г. |  | 30.06. 2015 г. | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами | А.А.Хуррамова инспектор (Глава Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк ) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | 01.01. 2015 г. |  | 30.06. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | А.А.Хуррамова инспектор (Глава Божковского сельского поселения В.Д.Гуцалюк ) | Разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | 01.01. 2015 г. |  | 30.06. 2015 г. | 300,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Божковского сельского поселения                                       В.Д.Гуцалюк