Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | предусмот-рено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 1031,8 | 1031,8 | 439,2 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Произведены работы по ремонту и замене срубов колодцев. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 1031,8 | 1031,8 | 439,2 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводится регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. На сходах граждан затронуты вопросы о своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - |  |  |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На проведение бактериологического исследования и дезинфекции воды в колодцах заключены договора № 71/066/03/92 и № 72/066/02/54 от 27.01.2016г. На проведение мероприятий по ремонту и замене срубов колодцев заключены договора № 10 от 01.04.2016г., № 13 от 20.04.2016г. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | Х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 1875,3 | 1875,3 | 1218,1 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения, замене эл.счетчиков уличного освещения в населенных пунктах поселения, проведена утилизация ртутьсодержащих ламп. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 845,8 | 845,8 | 596,3 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 450,0 | 450,0 | 179,6 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведены следующие виды работ: - проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 50 саженцев, привлечено более 50 человек; - проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций; - обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения, - проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей; - ремонт пешеходного моста р.Лихая х. Божковка | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 579,5 | 579,5 | 442,2 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На сходах граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключено 2 договора на проведение мероприятий по по замене эл.счетчиков уличного освещения и приобретению ламп уличного освещения заключен договор № 14 от 26.05.2016г., № 56-02 от 29.02.2016г.; на проведение утилизации ртутьсодержащих ламп заключен 1 договор № Р-011 от 01.03.16г.; Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан (договор №45/066/02/45 от 13.01.2016г., №344/066/02/123 от 19.05.2016г.); Проведена обработка мест массового скопления граждан против комаров (договор №45/066/02/45 от 13.01.2016г., №344/066/02/123 от 19.05.2016г.); Приобретено 50 саженцев деревьев договор № 2 от 07.04.2016г.; Было заключено 6 договоров на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора - договор б/н от 01.02.2016г., № 9 от 04.03.2016г, № 17 от 01.06.2016г.; обкос сорной растительности - договор № 16 от 16.05.2016г., № 19 от 17.06.2016г.,; ремонт пешеходного моста- № 3 от 11.01.2016г. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | Х |
| 11. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Божковского сельского поселения (Специалист Хуррамова А.А., Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 2907,1 | 2907,1 | 1657,3 + 1502,2 |  |  |

Глава Божковского сельского поселения                                                                                  В.Д.Гуцалюк

Исполнитель специалист   Хуррамова А.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013г. № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2907,1 тыс. руб. В 2016 году за  отчетный период 9 месяцев заключено 37 договоров на сумму 1657,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1657,3 тыс. рублей или 57%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Божковского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 14.12.2015 № 49 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»  на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2016 год предусмотрено 1031,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства».

1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». В 2016 году заключено 8 договоров на сумму 439,2 тыс. рублей на обследование и дезинфекцию источников водоснабжения, на проведение ремонтных работ и замене срубов колодцев. Фактическое освоение средств составило 439,2 тыс. рублей или 42,6%.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2016 г. достигнуты следующие результаты:

- в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения;

-  произведены работы по ремонту и замене срубов колодцев.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2016 году предусмотрено 1875,3тыс. рублей. Заключено 29 договора на сумму 1218,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1218,1 тыс. рублей или 65 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены два основных мероприятия:

-  2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» - заключено 8 договоров на проведение  мероприятий по приобретению и замене ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения, утилизацию ртутьсодержащих ламп на сумму 596,3 тыс. рублей или 70,5%;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов заключено 6 договоров на сумму 179,6 тыс. рублей или 40%;

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы» - заключены договора по уборки территории поселения, обкосу сорной растительности, от комаров и противоклещевой  обработки мест массового пребывания людей  на сумму 442,2 тыс. рублей или 76,3%;

- 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено  в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2016 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 6 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах поселения;

-  проведена утилизация ртутьсодержащих ламп;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведена обработка мест массового скопления граждан от комаров;

- проведены субботники, посадка деревьев;

- заключены  договоров на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, обкос сорной растительности, ремонт пешеходного моста).

-  проведены бактериологические исследования и дезинфекции воды в колодцах населенных пунктов поселения.

Глава Божковского

сельского поселения                                                              В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

специалист Хуррамова А.А.