Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 1251,2 | 1251,2 | 79,6 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Произведены услуги по очистке дорог от снега | 01.01.2016 | 01.06.2016 | 90,0 | 90,0 | 79,6 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 01.01.2016 | 01.06.2016 | 955,2 | 955,2 | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 01.01.2016 | 01.06.2016 | 200,0 | 200,0 | - |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 01.01.2016 | 01.06.2016 | 6,0 | 6,0 | - |  |  |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключен договор по очистке дорог от снега № 4 от 13.01.2016 г. | X | 01.06.2016 | X | X | X | X | Х |
| 7. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 300,0 | 300,0 | 176,7 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены мероприятия по приобретению и установке дорожных знаков и светофоров , необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Божковского сельского поселения | 01.01.2016 | 01.06.2016 | 300,0 | 300,0 | 176,7 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителям, так и пешеходами» | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2016 | 01.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети заключены доровора № 17 от 203.03.2016г., б/н от 01.02.2016г., б/н от 01.02.2016г. | X | 01.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 11. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Владимировского сельского поселения (Специалист Хуррамова А.А. Глава поселения Изварин А.В.) | X | X | X | 1551,2 | 1551,2 | 256,3 |  |  |

Глава Божковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

Специалист Хуррамова А.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013г. № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1551,2  тыс. рублей. В 2016 году заключено 4 договора на сумму 256,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 256,3 тыс. рублей или 16,5 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 14.12.2015 № 52 утвержден план реализации муниципальной программы Владимировского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 1251,2 тыс. рублей. В 2016 году заключен 1 договоров на сумму 79,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 79,6 тыс. рублей или 6,4 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий  (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства», 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 произведена очистка дорог от снега.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 300,0 тыс. рублей. Заключено 3 договора на сумму 176,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 176,7 тыс. рублей или 58,9 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольные события подпрограммы 2 для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети заключено 3 доровора.

Глава Божковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

Специалист Хуррамова А.А.