Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Владимировского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 1829,052 | 1829,052 | 335,316 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Произведены услуги по очистке дорог от снега | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 300,000 | 300,000 | 72,927 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1257,226 | 1252,226 | 90,563 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 271,826 | 271,826 | 171.826 |  |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключен договор по очистке дорог от снега № 4 от 01.02.2017 г., ямочный ремонт № 35 от 29.05.2017г., № 2185 от 31.12.2015г. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 170,000 | 170,000 | 102,161 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены мероприятия по ремонту автобусной остановки, по покраске пешеходных переходов необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Божковского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителям, так и пешеходами» | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 170,000 | 170,000 | 102,161 |  |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети заключены доровора б/н от 03.04.2017г., № 8 от 02.05.2017г. | X | 30.06.2017 | X | X | X | X | X |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Божковского сельского поселения (Специалист Хуррамова А.А. Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 1999,052 | 1999,052 | 437,477 |  |  |

Глава Администрации Божковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:

Специалист Хуррамова А.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013г. № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1999,052 тыс. рублей. В 2017 году заключено 5 договоров на сумму 437,477 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 437,477 тыс. рублей

или 21,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 10.02.2017 № 4 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 1829,052 тыс. рублей. В 2017 году заключено 3 договора на сумму 335,316 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 335,316 тыс. рублей или 18,3 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий  (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 произведены работы по очистке дорог от снега и ямочный ремонт автодороги.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 170,000 тыс. рублей. Заключено 2 договора на сумму 102,161 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 102,161 тыс. рублей или 60 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольные события подпрограммы 2 для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети заключены доровора за ремонт автобусной остановки, по покраске пешеходных переходов.

Глава Администрации Божковского сельского поселения                            В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:Специалист Хуррамова А.А