Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 933,900 | 933,900 | 145,400 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Произведены услуги по очистке дорог от снега | 01.01.2018 | 29.06.2018 | 200,000 | 200,000 | 145,400 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 01.01.2018 | 29.06.2018 | 733,900 | 733,900 | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения. | 01.01.2018 | 29.06.2018 | - | - | - |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключен договор по очистке дорог от снега № 5 от 26.01.2018 г., № 6 от 26.01.2018 г. | X | 29.06.2018 | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 55,800 | 55,800 | 55,800 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены мероприятия по покраске пешеходных переходов необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Божковского сельского поселения | 01.01.2018 | 29.06.2018 | 55,800 | 55,800 | 55,800 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителям, так и пешеходами» | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2018 | 29.06.2018 | - | - | - |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети заключены доровора № 21 от 12.04.2018г. | X | 29.06.2018 | X | X | X | X |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Божковского сельского поселения (Специалист Хуррамова А.А. Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 989,700 | 989,700 | 201,200 |  |

Глава Администрации Божковского сельского поселения                                                  В.Д.Гуцалюк.

Исполнитель:Специалист Хуррамова А.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013г. № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 989,700  тыс. рублей. В 2018 году заключено 3 договоров на сумму 201,200 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 201,200 тыс. рублей

или 20,3  %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной  инфраструктуры Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 05.09.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 933,900 тыс. рублей. В 2018 году заключено 2 договоров на сумму 145,400  тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 145,400 тыс. рублей или 15,5 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий  (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 1.3 « Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 произведены работы по очистке дорог от снега.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 55,800 тыс. рублей. Заключен 1 договор на сумму 55,800 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 55,800 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятия (2.1 «Организация дорожного движения» и 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»).

Контрольные события подпрограммы 2 для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети заключен доровор по покраске пешеходных переходов.

Глава Администрации Божковского сельского поселения                            В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:Специалист Хуррамова А.А