Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 427,1 | 427,1 | 76,3 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Проводены работы по содержанию и ремонту водопровода. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 77,1 | 77,1 | 76,3 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводится регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. На сходах граждан затронуты вопросы о своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 350,0 | 350,0 | - |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На проведение бактериологического исследования и дезинфекции воды в колодцах, на проведение мероприятий по содержанию и ремонту водопровода заключено 3 договора № 26 от 15.05.2018г., № 27 от 15.05.2018г., № 22 от 13.04.2018г. | X | 30.09.2018 | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 2717,1 | 2717,1 | 851,8 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 1062,4 | 1062,4 | 263,1 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 700,0 | 700,0 | 254,8 |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведены следующие виды работ- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, Уборка несанкциони-рованных свалок, обкос сорной растительности центральных улиц, проведена противо- клещевая обработка мест массового скопления людей. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 943,7 | 943,7 | 333,9 |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На сходах граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключено 4 договора на проведение мероприятий по оплате и ремонту сетей уличного освещения: № 61270200691 от29.12.2017г., № 7007 от 29.12.2016г., № ШПД-29/12/2017 от 29.12.2017г., № 46 от 14.09.2018г. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан, заключено 2 договора: № 526/060 от 19.02.2018г., № 527/060 от 19.02.2018г. Было заключено 10 договоров на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора) - договор № 7 от 31.01.2018г., № 17 от 30.03.2018г., № 23 от 25.04.2018г., № 31 от 18.05.2018г., № 32 от 22.05.2018г., № 40 от 10.07.2018г. Благ.кладбищ № 19 от 03.04.2018г., № 44 от 09.08.2018г. Обкос сорной растительности № 33 от 29.05.2018г., № 43 от 02.08.2018г. | X | 30.09.2018 | X | X | X | Х |
| 12. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Божковского сельского поселения (Специалист Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 3144,2 | 3144,2 | 928,1 |  |

Глава Администрации Божковского сельского поселения                                                                                  В.Д.Гуцалюк

Исполнитель специалист   Хуррамова А.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 24.10.2013г. № 97.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3144,2 тыс. руб. В 2018 году за  отчетный период 9 месяцев заключено 19 договоров на сумму 928,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 928,1 тыс. рублей или 29,5  %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Божковского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 24.12.2017  № 46 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 427,1 тыс. рублей. Заключено 3 договора на сумму 76,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 76,3  тыс. рублей или 19 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства».

1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

1.3. «Содержание и ремонт объектов жилищного-коммунального хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». На реализацию предусмотренно 77,1 тыс.рублей. В 2018 году заключено 3 договора  на сумму 76,3 тыс. рублей на проведение ремонтных работ водопровода. Фактическое освоение средств составило 76,3 тыс. рублей или 99 %.

Мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства». На реализацию предусмотренно 350,0 тыс.рублей.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

- в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения;

-  произведены работы по содержанию и ремонту водопровода.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2018 году предусмотрено  2717,1 тыс. рублей. Заключено 16 договоров на сумму 851,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 851,8  тыс. рублей или 31,3  %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

-  2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» предусмотренно 1062,4 тыс.рублей - заключено 4 договора на проведение  мероприятий по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, на сумму 263,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 263,1 тыс. рублей  или 24,7  %;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотренно 700,0 тыс.рублей -  заключено 6 договоров на сумму 254,8 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 254,8 тыс. рублей  или 36,4 %;

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы» предусмотренно 943,7 тыс.рублей – заключены 6 договора по уборки территории поселения, обкосу сорной растительности, противоклещевой  обработки мест массового пребывания людей  на сумму 333,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 333,9 тыс. рублей  или 35,4 %;

- 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено  в установленный срок.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 3 схода граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники;

- заключены  договора на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, обкос сорной растительности).

-  проведены работы по ремонту водопровода.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                              В.Д.Гуцалюк

Исполнитель:специалист Хуррамова А.А.