Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | X | X | X | 96,2 | 96,2 | 56,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Произведена уплата взносов на основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 6,4 | 6,4 | 4,7 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Проводится регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. На сходах граждан затронуты вопросы о своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекция объектов забора воды на территории поселения.. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 89,8 | 89,8 | 51,3 |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Предоставление населению информации по вопросам ЖКХ; проведены обследования и дезинфекция объектов забора воды на территории поселения.. | X | 30.09.2019 | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | X | X | X | 2781,5 | 2781,5 | 1289,4 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 1120,5 | 1120,5 | 397,2 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 600,0 | 600,0 | 298,4 |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведены следующие виды работ- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, кладбищ. Уборка несанкциони-рованных свалок, обкос сорной растительности центральных улиц, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей, по обкосу сорной растительности, по отлову и содержанию безнадзорных животных, по приобретению контейнеров для сбора ТБО. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 1061,0 | 1061,0 | 593,8 |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | Оплата за освещение улиц Божковского сельского поселения, работы по благоустройству территории поселения. | X | 30.09.2019 | X | X | X | Х |
| 12. | Итого по муниципальной программе | инспектор Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д. | X | X | X | 2877,7 | 2877,7 | 1345,4 |  |

Глава Администрации Божковского сельского поселения                                                                                  В.Д. Гуцалюк

Исполнитель Анна Анатольевна Хуррамова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения 17.12.2018г. № 91.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2787,9 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 89,8 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 1345,4 тыс. рублей или 46,8 % (51,3 тыс. рублей – средства бюджета района).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Божковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Божковского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 19.12.2018  № 38 утвержден план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения»  на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) в 2019 году предусмотрено 96,2 тыс. рублей, из них 89,8 тыс. рублей – средства бюджета района. Фактическое освоение средств составило 56,0 тыс. рублей (51,3 тыс. рублей – средства бюджета района) или 62,4 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения».

1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

1.3. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства».

Мероприятие 1.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Божковского сельского поселения». На основании соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником помещения – юридическим лицом произведена уплата взносов на сумму 4,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 73,4 %.

Мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».  На реализацию данного мероприятия денежные средства не предусмотрены.

Мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». На реализацию предусмотрено 89,8 тыс.рублей за счет средств бюджета района. Фактическое освоение средств составило 51,3 тыс. рублей или 57,1 %.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2019 г. достигнуты следующие результаты:

- в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекция объектов забора воды на территории поселения.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2019 году предусмотрено  2781,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1289,4  тыс. рублей или 46,4 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

-  2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» предусмотренно 1120,5 тыс.рублей - проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Фактическое освоение средств составило 397,2 тыс. рублей  или 35,4  %;

- 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотренно 600,0 тыс.рублей – проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок и уборке территории.  Фактическое освоение средств составило 298,4 тыс. рублей  или 49,7 %;

-  2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы» предусмотренно 1061,0 тыс.рублей – проведены мероприятия по уборке территорий поселения, по обкосу сорной растительности,  по противоклещевой  обработке мест массового пребывания людей, по отлову и содержанию безнадзорных животных, по приобретению контейнеров для сбора ТБО.  Фактическое освоение средств составило 593,8 тыс. рублей  или 55,9 %;

- 2.4. «Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» денежные средства не предусмотрены. Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2019 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 8 сходов граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены обследования и дезинфекция объектов забора воды;

- проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники;

- заключены  договора на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора, обкос сорной растительности);

- заключены  договора на отлов и содержание безнадзорных животных,

- проведены  мероприятия по приобретению контейнеров для сбора ТБО.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                                                                    В.Д.Гуцалюк

Исполнитель: Анна Анатольевна Хуррамова