РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2013 	                                            №  6                            х. Божковка

Об утверждении отчета о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры, и дорожного хозяйства Божковского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Главы Божковского сельского поселения от 16.06.2012 № 51 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры, и дорожного хозяйства Божковского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Божковского

сельского поселения                                                             В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от 20.01.2013 № 6

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры, и дорожного хозяйства Божковского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 2595,2 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 2411,2 тыс. рублей (93,3 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

1.Решение проблем благоустройства населенных пунктов поселения.

2.Улучшение внешнего вида территории поселения.

3.Повышение комфортности проживания.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограммой «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Божковского сельского поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 872,4 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 871,9 тыс. рублей (99,94 %), проведены мероприятия:

- Очистка дорог от снега;

- Грейдерование дорог;

- Текущий ремонт дороги по  ул. Раевского, ул.Октябрьская х.Божковка;

- Ремонт и содержание  дорог поселения;

- Инвентаризация внутрипоселковых дорог;

- Изготовление и установка дорожного знака.

2. Подпрограммой «Уличное освещение» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 489,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 306,6 тыс. рублей (62,6 %), проведены мероприятия:

- Оплата за электроэнергию уличного освещения.

3. Подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 1233,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 1232,7 тыс. рублей (99,97 %), проведены мероприятия:

- Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок;

- Противоклещевая обработка;

- Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы;

- Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения;

- Инвентаризация общественных колодцев;

- Работы по приведению в порядок территории памятников;

- Работы по уничтожению сорной и карантинной  растительности, обрезка деревьев;

- Ремонт общественных колодцев.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 05.11.2010 № 59 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры, и дорожного хозяйства Божковского сельского поселения на 2011-2014 годы» от 26.04.2012 № 47.

Причинами вносимых изменений явились изменение наименования Программы, увеличение объемов финансирования.

2. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 05.11.2010 № 59 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство территории, коммунальной инфраструктуры, и развитие дорожного хозяйства Божковского сельского поселения на 2011-2014 годы» от 28.05.2012    № 50.

Причинами вносимых изменений явились изменение наименования Программы, увеличение объемов финансирования.

3. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 05.11.2010 № 59 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры, и дорожного хозяйства Божковского сельского поселения на 2011-2014 годы» от 20.07.2012    № 65.

Причинами вносимых изменений явились изменение наименования Программы, перераспределение объемов бюджетных ассигнований и увеличение объемов финансирования.

4. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 05.11.2010 № 59 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры, и дорожного хозяйства Божковского сельского поселения на 2011-2014 годы» от 26.06.2012    № 57.

Причинами вносимых изменений явились изменение наименования Программы, перераспределение объемов бюджетных ассигнований и увеличение объемов финансирования.

5. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 05.11.2010 № 59 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры, и дорожного хозяйства Божковского сельского поселения на 2011-2014 годы» от 26.09.2012    № 72.

Причинами вносимых изменений явились: перераспределение объемов бюджетных ассигнований, увеличение объемов финансирования, изменение структуры Программы, добавление Приложения 2.

6. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Божковского сельского поселения от 05.11.2010 № 59 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство территории, развитие коммунальной инфраструктуры,  и дорожного хозяйства Божковского сельского поселения на 2011-2014 годы» от 10.11.2012    № 86.

Причинами вносимых изменений явились: перераспределение объемов бюджетных ассигнований, увеличение объемов финансирования, изменение структуры Программы, добавление Приложения 2.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 1722,8 тыс. рублей, использовано 1539,3 тыс. рублей, что составило 89,3 %.

Анализ результатов работы показывает, что работы по благоустройству территории  за 2012 год, производились согласно Правил благоустройства Божковского сельского поселения. Улучшился эстетический вид территории поселения, уровень благоустройства.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В ходе последующей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- повышение уровня благоустройства территории поселения,

- соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;

- увеличение уровня озеленения территории поселения;

-  улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения;

- улучшение экологической ситуации;

- улучшение внешнего вида территории Божковского сельского поселения.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства территории Божковского сельского поселения, увеличение безопасности дорожного движения.

Инспектор

по благоустройству и ЖКХ                                                            Я.В.Ворошилова                                      .

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное благоустройство территории и развитие дорожного хозяйства Божковского сельского поселения

на 2011-2014 годы»

за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 1336,2 | 0 | 0 | 1336,2 | 0 | 2595,2 | 0 |  | 2595,2 | 0 | 2411,2 | 0 |  | 2411,2 | 0 | -184,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Божковского сельского поселения» |
|  | Всего по подпрограмме | 136,9 | 0 |  | 136,9 | 0 | 872,4 | 0 |  | 872,4 | 0 | 871,9 | 0 |  | 871,9 | 0 | 0,5 тыс. руб. |
| 1.1. | Мероприятие № 1 Очистка дорог от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 0 | 94,0 | 0 | 93,8 | 0 | 0 | 93,8 | 0 | 0,2 тыс. руб. экономия сложилась за счет меньшей стоимости работ |
| 1.2 | Мероприятие № 2 Приобретение металлоконструкций для моста и транспорт.расходы,приобретение виброплита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 174,7 | 0 | 0 | 174,7 | 0 | 0,3 тыс. руб. неосвоение в связи с отсутствием фактических расходов |
| 1.3 | Мероприятие № 4 Ямочный ремонт и содержание дорог поселения | 136,9 | 0 | 0 | 136,9 | 0 | 430,2 | 0 | 0 | 430,2 | 0 | 430,2 | 0 | 0 | 430,2 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие № 5 дислокация внутрипоселковых дорог | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие № 6 Приобретение щебня | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 33,0 | 0 | 0 | 33,0 | 0 | 33,0 | 0 | 0 | 33,0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие № 7 Изготовление и установка дорожного знака | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 90,2 | 0 | 0 | 90,2 | 0 | 90,2 | 0 | 0 | 90,2 | 0 |  |
| Подпрограмма «Уличное освещение» |
|  | Всего по подпрограмме | 738,5 | 0 | 0 | 738,5 | 0 | 489,8 | 0 | 0 | 489,8 | 0 | 306,6 | 0 | 0 | 306,6 | 0 | 183,2 тыс. руб. |
| 2.1. | Мероприятие №1 приобретение материалов для линий наружного освещения | 88,5 | 0 | 0 | 88,5 | 0 | 125,0 | 0 | 0 | 125,0 | 0 | 124,6 | 0 | 0 | 124,6 | 0 | 0,4 тыс. руб. неосвоение в связи с отсутствием фактических расходов |
| 2.2 | Мероприятие №2 Оплата за электроэнергию уличного освещения | 650,0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 364,8 | 0 | 0 | 364,8 | 0 | 182,0 | 0 | 0 | 182,0 | 0 | 182,8 тыс. руб. экономия по коммунальным услугам в связи с фактически сложившимися расходами |
| Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |
|  | Всего по подпрограмме | 460,8 | 0 | 0 | 460,8 | 0 | 1233,0 | 0 | 0 | 1233,0 | 0 | 1232,7 | 0 | 0 | 1232,7 | 0 | 0,3 тыс. руб. |
| 3.1. | Мероприятие № 1 Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 105,6 | 0 | 0 | 105,6 | 0 | 105,3 | 0 | 0 | 105,3 | 0 | 0,3 тыс. руб. неосвоение в связи с отсутствием фактических расходов |
| 3.2 | Мероприятие № 2 Противоклещевая обработка | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 14,2 | 0 | 0 | 14,2 | 0 | 14,2 | 0 | 0 | 14,2 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие № 3 Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы. | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 27,7 | 0 | 0 | 27,7 | 0 | 27,7 | 0 | 0 | 27,7 | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие № 4 Приобретение хоз.тов. | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 275,3 | 0 | 0 | 275,3 | 0 | 275,3 | 0 | 0 | 275,3 | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие № 5 Благоустройство кладбищ,отлов собак, приобретение саженцев | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 67,2 | 0 | 0 | 67,2 | 0 | 67,2 | 0 | 0 | 67,2 | 0 |  |
| 3.6 | Мероприятие № 6 Работы по приведению в порядок территории памятников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 | 32,0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 | 32,0 | 0 |  |
| 3.7 | Мероприятие № 7 Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев | 116,4 | 0 | 0 | 116,4 | 0 | 335,9 | 0 | 0 | 335,9 | 0 | 335,9 | 0 | 0 | 335,9 | 0 |  |
| 3.8 | Мероприятие № 8 Ремонт общественных колодцев | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 17,3 | 0 |  |
| 3.9 | Мероприятие № 9 Охрана очистных сооружений | 244,4 | 0 | 0 | 244,4 | 0 | 357,8 | 0 | 0 | 357,8 | 0 | 357,8 | 0 | 0 | 357,8 | 0 |  |

Таблица 2