РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019 	                                                            № 27                                                    х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Божковского

сельского поселения                                                             В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от 29.03.2019 № 27

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2018 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты, 
достигнутые за 2018 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Божковского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Божковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97, ответственным исполнителем муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных пунктах Божковского сельского поселения; своевременно производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды; проведены мероприятия  по содержанию и ремонту водопровода

- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, уборка несанкционированных свалок, обкос сорной растительности центральных улиц, проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей, проведен отлов и содержание безнадзорных животных, услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» выполнено в полном объеме: в целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Произведены работы по ремонту водопроводных сетей.

Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено в полном объеме: информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено в полном объеме: проведены  мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения и электротоваров, ремонту уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится своевременно.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» выполнено в полном объеме:

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах были проведены 4 субботника; работы по ликвидации несанкционированных свалок; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора;

- согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности, мест массового отдыха от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов.

Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» выполнено в полном объеме:

- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций;

- обкос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения,

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления людей;

- проведен отлов и содержание безнадзорных животных;

- услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп.

Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» выполнено в полном объеме: информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 24.12.2017 № 46.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является своевременное поступление доходов в бюджет поселения, которое способствовало реализации всех мероприятий программы..

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета поселения составил 3 144,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 27.12.2017 №55 «О бюджете Божковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 3 144,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 3 144,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 622,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 1 521,3.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, а по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» – плановое значение – 60%, фактическое значение – 80%, в связи с отсутствием   капитального ремонта и замены труб.

Показатель 2 «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» – плановое значение – 60%, фактическое значение – 60%.

Показатель 3 «Доля многоквартирных домов в целом по Божковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» – плановое значение 60%, фактическое значение 80%.

Показатель 1.2 «Уровень газификации Божковского сельского поселения» – плановое значение 0%, фактическое значение 0%.

Показатель 2.1 «Доля жителей, охваченных услугами  по вывозу мусора» – плановое значение -80%, фактическое значение- 40%, в связи отсутствием вывоза мусора в х.Божковка.

Показатель 2.2 «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен  ремонт» – плановое значение - 5, фактическое значение – 5.

Показатель 2.3 «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» – плановое значение – 30м2, фактическое значение – 30м2.

Показатель 2.4 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» – плановое значение – 80%, фактическое значение – 80%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3– 1;

целевого показателя 1.1 – 0;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 0;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,7_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,7 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,7.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1622,9тыс. рублей / 3144,2 тыс. рублей = 0,52.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Божковского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,7/0,0,52=1,35, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,7 х 0,5 + 0,7 х 0,3 + 1,35 х 0,2 = 0,83, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Благоустройство территории и

### жилищно-коммунальное хозяйство»

### за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 3144,2 | 3144,2 | 1622,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 77,1 | 77,1 | 76,3 |
|  | бюджет поселения | 3067,1 | 3067,1 | 1546,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | всего | 427,1 | 427,1 | 89,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 77,1 | 77,1 | 76,3 |
|  | бюджет поселения | 350,0 | 350,0 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 77,1 | 77,1 | 76,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 77,1 | 77,1 | 76,3 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3 Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства | всего | 350,0 | 350,0 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 350,0 | 350,0 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | всего | 2717,1 | 2717,1 | 1533,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2717,1 | 2717,1 | 1533,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 1062,4 | 1062,4 | 681,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1062,4 | 1062,4 | 681,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок» | всего | 700,0 | 700,0 | 483,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 700,0 | 700,0 | 483,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 954,7 | 954,7 | 369,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 954,7 | 954,7 | 369,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Благоустройство территории и

### жилищно-коммунальное хозяйство»

### за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятия по обследованию и дезинфекции объектов забора воды в колодцах общего пользования в населенных пунктах, по содержанию и ремонту водопровода п Тополевый. | Проведены мероприятия по лабараторному исследованию питьевой системы и дезинфекции питьевой воды в населенных пунктах поселения. Проводены работы по содержанию и ремонту водопровода. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Проводилось регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | Х | Х | Х | Мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, по приобретению и замене ламп. Мероприятия по оплате электроэнергии за уличное освещение. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, по обкосу сорной растительности центральных улиц, по противо-клещевой обработке мест массового скопления людей, по проведению отлова и содержаниюбезнадзорных животных, по утилизации ртутьсодержащих ламп. | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. По оплате электроэнергии за уличное освещение. Проведены следующие виды работ- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, уборка несанкционированных свалок, обкос сорной растительности центральных улиц, проведена противо-клещевая обработка мест массового скопления людей, проведен отлов и содержание безнадзорных животных, проведены услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп. |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения, приобритение и замена ламп. Мероприятия по оплате электроэнергии за уличное освещение. | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. | Проведены мероприятия по уборке несанкционированных свалок. |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) |  |  |  | Мероприятия по обкосу сорной растительности центральных улиц, по противо-клещевой обработке мест массового скопления людей, по проведению отлова и содержанию безнадзорных животных, по утилизации ртутьсодержащих ламп. | Проведены мероприятия по обкосу сорной растительности центральных улиц, по противо-клещевой обработке мест массового скопления людей, по проведению отлова и содержанию безнадзорных животных, по утилизации ртутьсодержащих ламп. |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 |  |  |  |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Благоустройство территории и

### жилищно-коммунальное хозяйство»

### за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 80 | 60,0 | 80,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 3. | Доля многоквартирных домов в целом по Божковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 80,0 | 60,0 | 80,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 1.2. | Уровень газификации Божковского сельского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 40,0 | 80,0 | 40,0 | В связи с отсутствием вывоза ТБО в х. Божковка |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 30 | 30 | 30 |  |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 60 | 80 | 80 |  |

### Приложение № 4

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Благоустройство территории и

### жилищно-коммунальное хозяйство»

### за 2018 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Божковского сельского поселения» за отчетный период 12 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программмой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 427,1 | 427,1 | 88,9 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | В целях обеспечения качественной питьевой водой, проведены обследования и дезинфекции объектов забора воды поселения. Проводены работы по содержанию и ремонту водопровода. | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 77,1 | 77,1 | 76,3 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводится регулярное информирование населения по вопросам ЖКХ. На сходах граждан затронуты вопросы о своевременной оплаты за коммунальные услуги населения. | 01.01.2018 | 28.12.2018 | - | - | - |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 350,0 | 350,0 | 12,6 |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На проведение бактериологического исследования и дезинфекции воды в колодцах, на проведение мероприятий по содержанию и ремонту водопровода заключено 3 договора № 26 от 15.05.2018г., № 27 от 15.05.2018г., № 22 от 13.04.2018г. | X | 28.12.2018 | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 2717,1 | 2717,1 | 1534,0 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 1062,4 | 1062,4 | 681,3 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведена уборка территорий поселений, предприятий и объектов жизнедеятельности от растительного мусора и твёрдых бытовых отходов | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 700,0 | 700,0 | 483,6 |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования, кадастровые работы | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Согласно утвержденного плана по благоустройству территории Божковского сельского поселения проведены следующие виды работ- проведены субботники во всех организациях поселения по наведению санитарного порядка прилегающей территории организаций, Уборка несанкциони-рованных свалок, обкос сорной растительности центральных улиц, проведена противо-клещевая обработка мест массового скопления людей, проведен отлов и содержание безнадзорных животных, услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп. | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 943,7 | 943,7 | 369,1 |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Информирование населения по вопросам благоустройства | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проводится регулярное информирование населения о санитарном содержании территории, прилегающей к домовладению на информационных стендах и сходах граждан | 01.01.2018 | 28.12.2018 | - | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На сходах граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения. За отчетный период заключено 26 договора из них - 2 договора на проведение мероприятий по оплате уличного освещения: № 61270200690 № 61270200691 от29.12.2017г., на ремонт ЛЭП 4 договора: № 22 от 20.04.2018г., № 46 от 14.09.2018г., № 76 от 18.12.2018г., № 82 от 25.12.2018г., приобрет. электротоваров 2 дог. № 70 от 07.12.2018г., № 84 от 25.12.2018г. Проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан, заключено 2 договора: № 526/060 от 19.02.2018г., № 527/060 от 19.02.2018г. 1 договор на услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных № 51 от 01.10.2018г. 1 договор на утилизацию ламп № ЛКТ-137 от 03.12.2018г. Было заключено 14 договоров на оказание услуг в сфере благоустройства (уборка мусора) - договор № 7 от 31.01.2018г., № 17 от 30.03.2018г., № 23 от 25.04.2018г., № 31 от 18.05.2018г., № 32 от 22.05.2018г., № 40 от 10.07.2018г., № 53 от 08.10.2018г., № 62 от 12.11.2018г., № 67 от 28.11.2018г., № 69 от 05.12.2018г. на благоустройство кладбищ № 19 от 03.04.2018г., № 44 от 09.08.2018г. на обкос сорной растительности № 33 от 29.05.2018г., № 43 от 02.08.2018г. | X | 28.12.2018 | X | X | X | Х |
| 12. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Божковского сельского поселения (Специалист Хуррамова А.А., Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 3144,2 | 3144,2 | 1622,9 |  |