РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015 	                                                       № 41                                           х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 06.09.2013 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Божковского

сельского поселения                                                            В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от 31.03.2015 № 41

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Божковского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Божковского сельского поселения;

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

В 2014 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены:

- 3 общественных субботника;

- ликвидированы 3 несанкционированные свалки.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, подписано 57 договоров. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На 6 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 27.11.2014 № 26.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства». . Поставлены две водонапорные башни в п.Тополевый, частичная замена труб,

Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено на 100 %. Проведено 6 сходов граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Оплата работ произведена.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Божковского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 4 326,1 тыс. руб., израсходовано 4 055,5 тыс. руб. (93,7 %);  за счет средств бюджета поселения план – 4 026,1 тыс. руб. израсходовано 4 055,5 тыс. руб. (93,7 %).

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Божковского сельского поселения» план – 2 019,4 тыс. руб. израсходовано 1 996,0 тыс. руб. (98,8 %);

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» израсходовано 2 306,7 тыс. руб., израсходовано 2 059,5 тыс. руб. (89,3 %);

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение восемь показателей (индикаторов).

По 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» по сравнению с плановым и составил 20,0 %, так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.

Показатель «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» равен 50,0 %, что выше планового на 25 %,т.к стоят две водонапорные башни.

Фактический показатель «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора» равен 10,0 %, при плановом – 20,0 %, невыполнение показателя связано с расторжением МУП КХ договоров по вывозу мусора.

Фактический показатель «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт» равен 2, при плановом – 5. Ремонт общественного колодца в х. Чернецов.

Фактический показатель «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» равен 30 000 м2, при плановом – 15 000 м2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 19.02.2014 № 10 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 100,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

2. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 18.03.2014 № 46 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 33,0 тыс.руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение бюджетных ассигнований на 100,0 тыс. руб. на уборку мусора и несанкционированных свалок

- уменьшение бюджетных ассигнований на 368,6 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

3. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 23.05.2014 № 38 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений:

- увеличение бюджетных ассигнований на 500,0 тыс. руб. на на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

по решению Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 13.05.2014 № 63 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Божковского сельского поселения.

4. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 30.07.2014 № 56 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 29.07.2014 № 69 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 200,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

5. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 29.08.2014 № 73 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.08.2014 № 71 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 79,4 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства

- уменьшение бюджетных ассигнований на 79,4 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

6. . Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 22.09.2014 № 81 А «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 22.09.2014 № 72 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 35,0 тыс. руб. на уборку мусора и несанкционированных свалок

- увеличение на 35,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства

7. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 28.11.2014 № 113 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 20.11.2014 № 80 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 249,9 тыс. руб. на   содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства.

- уменьшение на 289,9 тыс. руб. на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- увеличение на 40,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства;

8. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 31.12.2014 № 134 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2014 № 86 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 11,9 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение на 13,1 тыс. руб. на  содержание и ремонт объектов благоустройства;

- уменьшение на 16,8 тыс. руб. на уборку мусора и несанкционированных свалок

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 4 настоящего отчета.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Божковского сельского поселения приведена Таблице  5 к настоящему отчету.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 80 / 20 = 4,0

С2 = 40 / 50 = 0,8

С3 = 40 / 50 = 0,8

С4 = 80 / 20 = 4,0

С5 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2015 года.

С1.1 = 20 / 10 = 2,0

С1.2 = 5/2=2,5

С1.3 = 30 / 25 = 1,2

С2.1 = 30 / 25 = 1,2

С3.2 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2015 года.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (4+0,8+0,8+4+2+2,5+1,2+1,2) / 12 х 100 % = 137,5 %

Так как значение показателя результативности Р равно 137,5 %, что больше 50 %, , степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 4326,1 / 4055,5 х 100 % = 93,7 %

Так как значение показателя результативности Р больше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 93,7 / 16,5 = 5,6

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2014 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 27.11.2014 № 26 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 80,0 | 20,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | - | 40,0 | 50,0 | Стоят две водонапорные башни п.Тополевый |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | - | 40,0 | 50,0 | Стоят две водонапорные башни п.Тополевый |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 80,0 | 20,0 | - |
| 1.3. | Уровень газификации Божковского сельского поселения | процентов | - | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 20,0 | 10 | МУП КХ «Божковское сельское поселение» |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 5 | 2 | Ремонт общественного колодца в х. Чернецов |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 30 | 25 |  |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 30 | 25 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Инспектор Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | Повышение удовлетво- ренности населения Божковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | Так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, произошло увеличение износа от непрерывной эксплуатации. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Инспектор Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 6 сходов. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Инспектор Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Инспектор Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника и ликвидированы 3 несанкционированные свалки. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Инспектор Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Инспектор Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | На 6 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 4 326,1 | 4 055,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4 326,1 | 4 055,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | всего | 2 019,4 | 2 019,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 996,0 | 1 996,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 2 019,4 | 2 019,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 996,0 | 1 996,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | всего | 2 306,7 | 2 059,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2 306,7 | 2 059,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 704,1 | 458,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 704,1 | 458,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 334,8 | 334,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 334,8 | 334,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 1 267,8 | 1 267,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 267,8 | 1 267,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 4

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Божковского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйствав» | + 100,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Постановление Администрации Божковского сельского поселения от 19.02.2014 № 10 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» Основное мероприятие: Р»емонт объектов благоустройства» | -100,0 -33,0 -368,6 | Уменьшение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок, Уменьшение бюджетных ассигнований на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства Уменьшение бюджетных ассигнований на ремонт объектов благоустройства | Постановление Администрации Божковского сельского поселения от 18.03.2014 № 46 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйствав» | + 500,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Постановление Администрации Божковского сельского поселения от 23.05.2014 № 38 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйствав» | + 200,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Постановление Администрации Божковского сельского поселения от 30.07.2014 № 56 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйствав» | -79,4 79,4 | Уменьшение бюджетных ассигнований на ремонт объектов благоустройства Увеличение бюджетных ассигнований на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Постановление Администрации Божковского сельского поселения от 29.08.2014 № 73 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок» Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйствав» | - 35,0 35,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок Увеличение бюджетных ассигнований на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства | Постановление Администрации Божковского сельского поселения от 26.08.2014 № 81А «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйствав» Основное мероприятие: «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | + 249,0 -289,9 +40,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства Уменьшение бюджетных ассигнований на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения Увеличение бюджетных ассигнований на ремонт объектов благоустройства | Постановление Администрации Божковского сельского поселения от 28.11.2014 № 113 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйствав» Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок» Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | - 11,9 -16,8 -13,1 | Уменьшение бюджетных ассигнований на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства Уменьшение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок Уменьшение бюджетных ассигнований на ремонт объектов благоустройства | Постановление Администрации Божковского сельского поселения от 31.12.2014 № 134 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 97 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| ВСЕГО: | - |  |  |