Проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2015 	                                                       №                                           х.Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»  за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 06.09.2013 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Божковское  сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»  за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Божковского

сельского поселения                                                                             В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от      .2015 №

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»  за 2014 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»   была утверждена постановлением Администрации Божковского  сельского поселения от 25.10.2013 № 104.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения;

- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

Задачи программы:

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

В целях выполнения мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения», были заключены контракты на долевое строительство   десяти   2-квартирных жилых домов   25 сентября 2014 года, и на один  2-квартирный дом 17 декабря 2014 года. Готовность 20 квартир (десяти   2-квартирных домов) к концу 2014 года составляла 95%.

Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от  27.11.2013  № 42.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу»  выполнено на 95%. Были заключены контракты на долевое строительство  десяти   2-квартирных жилых домов   25 сентябре 2014 года, и на один  2-квартирный дом 17 декабря 2014 года. Готовность 20 квартир (десяти   двухквартирных домов) к концу 2014 года составляла 95%. Причина:  невыполнение сроков исполнения контактов застройщиком. Окончательное выполнение мероприятия перенесено на 2015 год.

Основное мероприятие 1.2 «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» не исполнено, так как  ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда.

Основное мероприятие 2.1 «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Божковского сельского поселения».

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации  Божковского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 575,1 тыс. руб., израсходовано 575,1 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 530,8 тыс. руб., фактические расходы – 530,8 тыс.руб.; за счет средств бюджета поселения план – 44,3 тыс. руб. израсходовано 44,3 тыс. руб. (100 %).

По подпрограмме 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» план – 39 744,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 36 683,8 тыс. руб., за счет средств бюджета поселения – 3060,3 тыс. руб.;

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов).

Показатель «Доля граждан,  реализовавших свое право на  переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Божковского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»:

1. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 23.05.2014 № 40 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 104 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

2. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 30.07.2014 № 55 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 104 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения». Причины изменений корректировка - бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 29.07.2014 № 69 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

3. Постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 28.11.2014 № 110 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 104 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения». Причины изменений корректировка - бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 28.11.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 26.12.2013 № 50 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Божковского  сельского поселения приведена Таблице  5 к настоящему отчету.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 0 /93 = 0

С2 = 0 /93 = 0

С1.1 = 0 /3138,3 = 0

С1.2 = 0/2918,3=0

С1.3 = 0 / 32 = 0

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (0 + 0 + 0 + 0 + 0) / 5 х 100 % = 0 %

Так как значение показателя результативности Р равно 0 %. Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 575,1 / 575,1 х 100 % = 100,0%

.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 27.11.2014 № 42 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве граждан-претендентов на получение государственной поддержки | процентов | - | 93,0 | 0,0 | В связи с тем, что на конец 2014 года было выполнено 95% работ по контрактам на участие в долевом строительстве |
| 2. | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | 93,0 | 0,0 | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащим отселению до 31 декабря 2015 года | кв.м | - | 3138,3 | 0 | В связи с тем, что на конец 2014 года было выполнено 95% работ по контрактам на участие в долевом строительстве |
| 2. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащим отселению до 31 декабря 2015 года | кв.м | - | 2918,3 | 0,0 | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. |
| 3. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда. Признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | шт. | - | 32 | 0 | В связи с тем, что на конец 2014 года было выполнено 95% работ по контрактам на участие в долевом строительстве |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу» | Инспектор Хуррамова А.А. (Глава поселения Гуцалюк В.Д.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Выкуп жилого помещения у собственника | Произведена выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» | всего | 575,1 | 575,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 530,8 | 530,8 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 44,3 | 44,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 575,1 | 5775,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 530,8 | 530,8 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 44,3 | 44,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу» | всего | 575,1 | 5775,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 530,8 | 530,8 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 44,3 | 44,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 5

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Божковского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Божковского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Божковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета района |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |  |
| Переселение граждан из аварийного жилого фонда | 92,3 | - | 7,7 | 530,8 | 92,3 | - | - | 44,3 | 7,7 |  |
| ВСЕГО: | 92,3 | - | 7,7 | 530,8 | 92,3 | - | - | 44,3 | 7,7 |  |