2

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.03.2019 	                                                          №                                                    х. Божковка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 02.02.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Божковское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Божковского сельского поселения                                                             В.Д.Гуцалюк

Приложение

к постановлению

Администрации

Божковского

сельского поселения

от.03.2019 №

Отчет о реализации муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2018 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс                                                                                                                                                                                                                                           мероприятий, в результате которых:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия: асфальтобетонного, проведен ремонт искусственных и защитных дорожных сооружений (замена досок настила деревянного моста);

- проведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием в поселке Тополевый, пер.Восточный;

- замена досок настила деревянного моста на автодороге по ул.Заречная – пер.Береговой х.Чернецов;

- окраска пешеходных переходов;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Выполнение всех мероприятий направлено на развитие транспортной системы, которая обеспечит стабильное развитие Божковского сельского поселения. Созданные условия позволят создать современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние позволит снизить уровень аварийности, снизить тяжесть последствий от ДТП на автодорогах, повысить безопасность дорожного движения на территории Божковского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме.

Проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Божковского сельского поселения;

выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в населенных пунктах Божковского сельского поселения;

выполнены работы по ремонту дороги с асфальтовым покрытием в поселке Тополевый, пер.Восточный;

замена досок настила деревянного моста на автодороге по ул.Заречная – пер.Береговой х.Чернецов.

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме. Проведены работы по текущему ремонту автомобильной дороги с асфальтовым покрытием в поселке Тополевый, пер.Восточный; замена досок настила деревянного моста на автодороге по ул.Заречная – пер.Береговой х.Чернецов.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.2 «Организация дорожного движения» выполнено в полном объеме:

- произведена окраска пешеходных переходов и искусственных неровностей.

Основное мероприятие 2.3 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» выполнено в полном объеме. Проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Божковского сельского поселения от 24.12.2017 № 48.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является своевременное поступление средств из Бюджета Красносулинского района, за счет которого осуществлялось финансирование программы, на основании соглашения о передачи полномочий, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год за счет средств бюджета поселения составил 989,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 27.12.2017 №55 «О бюджете Божковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 989,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета района – 989,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 610,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 379,6 тыс. рублей, из них:

64,9 тыс. рублей – экономия сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

314,7 тыс. рублей –экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 50%, фактическое значение – 50%.

Показатель 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение 0, фактическое значение 0.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение -0, фактическое значение- 0.

Показатель 2.2 «Тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)» – плановое значение - 0, фактическое значение – 0.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _1,0_, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1,0 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

610,1 тыс. рублей / 989,7 тыс. рублей = 0,62.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Божковского сельского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Божковского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Божковского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,0,62=1,61, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,61 х 0,2 = 1,12, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 989,7 | 989,7 | 610,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 333,2 | 333,2 | 273,3 |
|  | бюджет района | 656,5 | 656,5 | 336,8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» | всего | 933,9 | 933,9 | 554,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 333,2 | 333,2 | 273,3 |
|  | бюджет района | 600,7 | 600,7 | 281,0 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 200,0 | 200,0 | 199,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 200,0 | 200,0 | 199,9 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 733,9 | 733,9 | 354,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 333,2 | 333,2 | 273,3 |
|  | бюджет района | 400,7 | 400,7 | 81,1 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» | всего | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Организация дорожного движения» | всего | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятия по очистке дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин. | Проведены мероприятия по очистке дорог от снега; очистка проезжей части дорог и обочин. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятия по грейдировке и подсыпке дорог; по ремонту автомобильной дороги пер.Восточный п. Тополевый, по проведению ямочного ремонта внутрипоселковых дорог | Проведены мероприятия по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия: (асфальтобетонного) автодороги по пер.Восточный п. Тополевый; проведен ремонт искусственных и защитных дорожных сооружений (замена досок настила деревянного моста) на автодороге по ул.Заречная-пер.Береговой х.Чернецов. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятия по окраске горизонтальной разметки на пешеходных переходах; по установке дорожных знаков. | Проведены мероприятия по востановлению изношенной горизонтальной разметки на автодорогах (пешеходные переходы). |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Божковского сельского поселения (специалист первой категории Хуррамова А.А.) |  | Х |  |  |  |  |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Божковского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Божковского сельского поселения на долгосрочный период Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 50 | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | процент | - | - | - |  |

### Приложение № 4

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Божковского сельского поселения

### «Развитие транспортной системы»

### за 2018 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 933,900 | 933,900 | 554,300 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Произведены услуги по очистке дорог от снега, асфальто-бетонные работы, ремонт моста. | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 200,000 | 200,000 | 199,900 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) |  | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 733,900 | 733,900 | 354,400 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов по дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения. | 01.01.2018 | 28.12.2018 | - | - | - |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Заключен договор по очистке дорог от снега № 5 от 26.01.2018 г., № 6 от 26.01.2018 г., № 63 от 22.11.2018 г., договор на ремонт моста № 59 от 08.11.2018 г., №0158300002418000001_77389/18 от 03.04.2018 г. | X | 28.12.2018 | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского сельского поселения» | Специалист Хуррамова А.А. (Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 55,800 | 55,800 | 55,800 |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Проведены мероприятия по покраске пешеходных переходов необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Божковского сельского поселения | 01.01.2018 | 28.12.2018 | 55,800 | 55,800 | 55,800 |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителям, так и пешеходами» | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения о соблюдении правил дорожного движения | 01.01.2018 | 28.12.2018 | - | - | - |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Специалист Хуррамова А.А.(Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | Для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети заключены доровора № 21 от 12.04.2018г. | X | 28.12.2018 | X | X | X | X |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы Божковского сельского поселения (Специалист Хуррамова А.А. Глава Администрации Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д.) | X | X | X | 989,700 | 989,700 | 610,100 |  |