Российская Федерация

Ростовская область

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Красносулинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2015 г.                               №  3/2                                 х.Божковка

О внесении изменений в приложение к постановлению от 27.11.2014 № 119

«Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год

В соответствии с решением Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.03.2015 № 94 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Божковского сельского поселения от 25.12.2014 №84 «О бюджете Божковского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», Администрация Божковского сельского поселения  -

1. Внести в приложение к постановлению Администрации  Божковского сельского поселения от 27.11.2014 г № 119 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство на 2015 год» изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Божковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  Божковского  сельского  поселения                                         В.Д.Гуцалюк

Приложение к распоряжению Администрации

Божковского сельского поселения от 31.03.2015 № 3/2

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Божковского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | 2015 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Администрация Божковского сельского поселения Инспектор Хуррамова А.А. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2015 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Божковского сельского поселения Инспектор Хуррамова А.А. | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 2015 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 4. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Божковского сельского поселения» | Администрация Божковского сельского поселения Инспектор Хуррамова А.А. | Повышение уровня благоустройства территории поселения |  | 2592,4 | - | - | - | 2592,4 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Администрация Божковского сельского поселения Инспектор Хуррамова А.А. | Увелечение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | 2015 | 995,0 | - | - | - | 995,0 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Администрация Божковского сельского поселения Инспектор Хуррамова А.А. | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 2015 | 560,0 |  |  |  | 560,0 | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Администрация Божковского сельского поселения Инспектор Хуррамова А.А. | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2015 | 1037,4 | - | - | - | 1037,4 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Администрация Божковского сельского поселения Инспектор Хуррамова А.А. | Улучшение внешнего вида территории Божковского сельского поселения | 2015 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 18. | ИТОГО |  |  | 2015 | 3092,4 | - | - | - | 3092,4 | - |