Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 17.12.2018 № 90.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 636,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью, – 953,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило не производилось.

Муниципальная (комплексная) программа Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского поселения».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»   в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной (комплексной) программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 803,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 803,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года не производилось.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»   в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при их выполнении отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута  1 контрольная точкиа, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

План- график закупок на 2025-2027 года  размещен в ЕИС 09 января 2025 года (контрольная точка 1.1.)

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 150,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 150,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года не поизводилось.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского поселения»   в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при их выполнении отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Божковского поселения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута  1 контрольная точкиа, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

План- график закупок на 2025-2027 года  размещен в ЕИС 09 января 2025 года (контрольная точка 1.1.)

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Наталья Викторовна Чернявская

8(863)22-1-90