РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2025 № 61a

х.Божковка

- Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов социальной

- инфраструктуры Божковского сельского поселения

- к отопительному сезону  2025-2026 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной инфраструктуры Божковского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период, руководствуясь Постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период»,  Уставом муниципального образования «Божковское сельское поселение», Администрация Божковского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры Божковского сельского поселения к отопительному сезону 2025-2026 годов.

- 2. Инспектору Администрации Божковского сельского поселения, курирующему вопросы благоустройства обеспечить контроль мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Божковского сельского поселения                                                       А.В.Леплявкина

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации Божковского сельского поселения

- от 12.05.2025  № 61a

План

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

Божковского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Объемы работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Чернецовская СОШ х.Чернецов | Ремонтно-профилактические работы: гидравлические испытания, промывка систем отопления, техническое освидетельствование котлов, заключение договора на поставку угля | до 01.09.2025 |
| 2 | МБОУ Божковская СОШ х.Божковка | Ремонтно-профилактические работы: гидравлические испытания, промывка систем отопления, техническое освидетельствование котлов, заключение договора на поставку угля | до 01.09.2025 |
| 3 | МБОУ Тополевская СОШ п.Тополевый | Ремонтно-профилактические работы: гидравлические испытания, промывка систем отопления, техническое освидетельствование котлов, заключение договора на поставку угля | до 01.09.2025 |
| 4 | МБДОУ «Незабудка» х.Божковка | Ремонтно-профилактические работы: гидравлические испытания, промывка систем отопления, техническое освидетельствование котлов, заключение договора на поставку угля | до 01.09.2025 |
| 5 | МБДОУ «Зайчик» п.Тополевый | Ремонтно-профилактические работы: гидравлические испытания, промывка систем отопления, техническое освидетельствование котлов, заключение договора на поставку угля | до 01.09.2025 |