РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЖКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| «14» декабря 2015 года | № 52 | .Божковка |
| --- | --- | --- |

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Божковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Божковского сельского поселения  от 06.09.2013 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Божковского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Божковского сельского поселения  от 06.09.2013 № 85 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Божковского сельского поселения», постановлением Администрации Божковского сельского поселения  от 24.10.2013 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Божковское сельское поселение», -

# 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Божковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Божковского сельского поселения и официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Божковского

сельского поселения                                                     В.Д.Гуцалюк

Приложение к распоряжению

Администрации Божковского

сельского поселения

от 14.12.2015 № 52

План

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Божковского сельского поселения» | Специалист Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д..) | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Божковского сельского поселения | 2014-2020 | 1148,0 | - | 74,0 | - | 1074,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д..) | Планируется скашивание травы на обочине дорог, Работы по очистке проезжей части дорог и обочин, грейдеровка дорог. | 2016 | 90,0 | - | - | - | 90,0 | - |
| 3. | Мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д..) | Отремонтировать дороги с твердым покрытием, автомобильных дорог | 2016 | 852,0 | - | - | - | 852,0 | - |
| 5. | Мероприятие 1.3. Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Специалист Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д..) | Проектные работы по строительству и реконструкции автодорог общего пользования местного значения, диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | 2016 | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - |
| 6. | Мероприятие 1.4. Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д..) | Отремонтировать дороги с твердым покрытием, автомобильных дорог | 2016 | 6,0 | - | - | - | 6,0 | - |
| 7. | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д..) | Х | 2016 | X | X | X | X | X | X |
| 8. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на трерритории Божковского сельского поселения » | Специалист Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д..) | Создание современной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Божковского сельского поселения | X | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - |
| 9. | Мероприятие 2.1. Организация дорожного движения | Специалист Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д..) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Божковского сельского поселения | 2016 | 300,0 | - | - | - | 300,0 | - |
| 10. | Мероприятие 2.1.2. Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителям, так и пешеходами | Специалист Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д..) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участков дорожного движения | 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист Лукин С.П. (Глава Божковского сельского поселения Гуцалюк В.Д..) | Оформление наглядной агитации по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; среди населения провести агитационные беседы по пропоганде дорожного движения | 2016 | X | X | X | X | X | X |
| 12. | ИТОГО |  | Х | X | 1448,0 | - | - | - | 1448,0 | - |